福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心建设项目（加固设计施工一体化）比选文件

福建省能源石化集团有限责任公司
生产指挥中心建设项目（加固设计施工一体化）
比选文件
福建省能源石化信息科技有限责任公司
二〇二四年五月
目录
- 3 -第一章  比选公告


- 4 -第二章  比选须知


- 4 -一、比选范围


- 4 -二、定义和解释


- 4 -三、比选文件组成


- 5 -四、比选文件的澄清


- 5 -五、比选文件的修改、补充


- 5 -六、参选人资格


- 6 -七、参选文件的递交


- 7 -第三章  项目概况


- 7 -一、集团简介


- 7 -二、 项目背景


- 7 -三、 比选内容及要求


- 9 -第四章 参选文件的编制


- 9 -一、参选文件的组成


- 9 -二、参选书格式


- 9 -三、参选文件的式样、密封和签署


- 9 -四、参选报价


- 10 -五、特别说明


- 11 -第五章 评比规则


- 11 -一、规则


- 11 -二、资格审查


- 11 -三、比选办法


- 11 -四、以下情况作废选处理


- 12 -五、评选


- 13 -第六章 合同授予


- 14 -第七章 中选后相关履约要求


- 15 -第八章 其它


- 16 -附件一  合同范本


- 21 -附件二  参选文件格式


- 22 -附件三  参选报价单


- 23 -附件四  法定代表人授权委托书


- 24 -附件五  承诺函


25附件六  资格证明文件


28附件七  现状调研确认函






第一章  比选公告
福建省能源石化信息科技有限责任公司拟对福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心建设项目（加固设计施工一体化）进行公开比选，选定中选人。为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本文件。
一、参选人资格要求：
参选人须具备独立的法人资格，并有能力提供本项目比选采购内容及服务的国内企业，参选人应在响应文件中提供最新的企业法人营业执照资质证书复印件，并加盖比选人单位公章。
施工资质要求:特种工程专业不分等级。
参选人自行组织工程设计建筑行业（建筑工程）乙级资质及以上设计资质的设计公司对本项目进行加固设计，在响应文件中提供相应设计公司出具的加固设计服务声明函（声明函格式详见附件六）和设计资质证明材料。
参选人应在2024年5月31日上午10:00-11:00，前往比选人指定地点对比选人拟加固楼层（含加固位置相关设备需拆除及恢复情况）进行调研，在比选文件中应附上由比选人出具的调研确认函。
参选人需提供上述相关资料证明。参选人提供的证明材料若为复印件，则复印件均须加盖公章，在中选后进行原件核对。如参选人提供资料证明与事实不符的，需承担相应的经济及法律责任，并取消参选或中选资格。

参选人一旦申请参加，就视为对本公告内容无异议。
二、参选文件递交的截止时间：2024年6月3日上午9:00前。
三、本自主比选采用最低价中选的评选方式。
联系人：陈先生 

电话：0591-87522796
联系地址：福州市鼓楼区八一七北路81号五洲大厦16层；福建省能源石化信息科技有限责任公司

邮编：350001
电子邮箱：nhxk@fjnhjt.com
第二章  比选须知
一、比选范围
本比选文件适用于本次福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心建设项目（加固设计施工一体化）。

二、定义和解释
“比选人”系福建省能源石化信息科技有限责任公司，即业主方。
“参选人”系指向比选人报名，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的企业法人。
“参选代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。
“中选人”系指比选人按本自主比选文件的规定，经评选确定的本自主比选项目服务提供方。
“产品”系指向自主比选人提供的服务产品。

“服务”系指自主比选文件规定参选人须承担的服务工作内容和其它的义务。

参选费用：无论比选过程中的做法和结果如何，参选人自行承担所有与参加比选有关的全部费用。
三、比选文件组成
比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目概况、参选报价单、承诺函等。
比选文件除本条第1款中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。
参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。
四、比选文件的澄清
参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件之日起算的3日内（在该日的17：00以前）（例如，比选文件获得之日为12月5日，则最迟应在12月7日17:00）向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间届满之日起算提前3日（在该日的17：00以前）（例如，参选截止日为12月5日，则最迟应在12月2日17:00），按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有法律约束力。
五、比选文件的修改、补充
在参选截止日期前，比选人可主动或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并在官网上发布对应通知，各参选人默认收到比选文件修改通知。
为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并在官网上发布通知。
比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有法律约束力。
六、参选人资格
除本比选文件第一章“比选公告”第一条规定外，参选人还应具备以下资格：
近3年内没有骗取中选、中标或严重违约等其它不良记录，无安全事故，参选时没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态内或其他丧失履约能力的情形，以及可能影响到合同履行的其他问题，也不存在按照国家法律规定须对本项目回避的情况。
参选人应具有履行合同的相关能力，参选人如中选，在结算时必须提供与参选人签章处单位名称一致的全额增值税专用发票,对于使用非本公司发票的，比选人有权拒绝付款直至解除与其签订的合同。
七、参选文件的递交
参选文件的密封和标记：参选文件密封封口处须加盖参选人公章，否则其参选将被拒绝。
文件递交的截止时间： 2024年6月3日上午9:00前。
提交参选文件的地点为：福州市鼓楼区八一七北路81号五洲大厦16层，福建省能源石化信息科技有限责任公司；联系人：陈先生，联系电话：0591-87522796。
只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。
逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。
参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式在规定时间内报比选人。
参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。
第三章  项目概况
一、集团简介
 2021年8月27日，福建省能源集团有限责任公司（下简称“能源集团”）与福建石油化工集团有限责任公司（下简称“石化集团”）整合重组，福建省能源石化集团有限责任公司（下简称“福建省能化集团”）正式成立。重组后，能源集团、石化集团成建制划入福建省能化集团，集团资产总额逾1500亿元，成为我省能源、石化产业一体化的龙头企业。

福建省能源石化信息科技有限责任公司以福建省能化集团信息中心为基础组建而成，于2024年1月12日正式注册成立，属于福建省能化集团的全资子公司。
项目背景

福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心建设项目建设地点位于福建省福州市晋安区连江北路98号能化科技大厦25层，本次主要是对25层生产指挥中心进行楼板加固设计施工一体化，并对加固过程中对相应的板材、墙体、管道等设施进行拆卸，加固完成后对拆卸部位恢复到拆卸前状态，最终顺利通过图审。

比选内容及要求

本项目最高限价不超过14万元，其中，加固设计费最高限价2万元，加固施工（含加固区域相关设施拆卸和恢复）最高限价12万元。比选人报价超过最高限价的视为无效报价。
服务周期：自合同签订之日起7个日历日。

服务内容及要求：
1. 中选人须为福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心按国家及地方相关法律法规、行业标准等进行楼板加固设计。
2.中选人须为福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心按按国家及地方相关法律法规、行业标准等进行楼板加固施工，并对加固过程中对相应的板材、墙体、地面、管道等设施进行拆卸，加固完成后对拆卸部位恢复到拆卸前状态。
3. 中选人须为福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心进行楼板加固设计施工一体化工程提供完整材料，并顺利通过图审。
二、其他要求

除法律法规另有规定外，与本项目有关的全部合同、附件及项目各类资料、文件、内容，以及履行服务合同过程中产生的、属于其他方的且无法从公开渠道获得的文件资料、商业秘密，未经采购人书面许可，中选人及其工作人员不得以任何形式向第三方提供或披露上述保密事宜或将其用于本项目用途之外的任何目的，否则比选人有权单方终止合同，并要求其应承担由此导致的一切损失。
本项目采用费用总包干方式。参选人的报价包括本项目技术咨询、施工原材料、资料、工具、调研、人员劳务、税收等所有费用。

参选文件的编制
一、参选文件的组成
参选报价单
法定代表人授权委托书
承诺函
资格证明文件
调研确认函
以上材料均须加盖公章
二、参选书格式
参选人应按规定制作参选文件并加盖公章，按规定填写参选报价单并需加盖公章，法定代表人或参选代表签字。
三、参选文件的式样、密封和签署
参选人应准备参选文件一套。
信封或外包装上应当注明比选项目名称和“在比选（比选文件中规定的日期和时点）前不得启封”的字样，封口处应密封并加盖参选人公章。
参选文件应由法定代表人或参选代表在参选文件上签字并加盖参选人公章。参选代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在参选文件中。
任何行间插字、涂改和增删，必须由参选人法定代表人或参选代表在旁边签字才有效。
四、参选报价
参选人须按要求进行报价（报价为含税价格），对参选报价负责。参选报价应加盖参选人公章，字迹清晰,否则视为无效。
本项目最高限价为14万元，其中，加固设计费最高限价2万元，加固施工（含加固区域相关设施拆卸和恢复）最高限价12万元。参选人对本项目只允许分别只有一个有效报价，超额报价或多个报价视为无效报价，报价为一次性不得更改的报价。

参选报价所涉及的费用包括但不限于本项目技术咨询、原材料、资料、工具、调研、人员劳务、税收等所有费用。
五、特别说明
参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选人均无义务和责任承担这些费用。
参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内向比选人提交。
参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。
评比规则

一、规则
比选人在比选时，比选办法采用最低价中选原则确定中选单位。
参选人串选、相互勾结故意压低价格以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。
替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选人发现中选人的参选报价或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或中选人因不可抗力或自身原因不能履行合同、或存在法律法规规定或本比选文件规定不得中选的其他情形的，比选人将有权取消其中选人资格，并将依评比规则确定的排名第二名的候选中选人为本项目的中选人，或者重新组织比选。
二、资格审查
由比选人组建的比选小组将按照第一章比选公告第一点“参选人资格要求”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，比选小组将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围及本比选文件规定的其他资格条件，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选人，其参选资格将被比选小组予以否决。
三、比选办法
本项目比选采用最低价中选法确定中选单位。

四、以下情况作废选处理
对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。
参选文件存在重大偏差的。
未按规定格式要求编制参选文件的，或未对参选文件密封且加盖公章的。
违反规定影响开选、比选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。
参选人串选、相互勾结故意压低价格以排挤竞争对手违背公平竞争的。
法律法规或本比选文件规定的其他情形。
五、评选
1. 比选人将在参选文件截止日期后另行选择开选时间，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人按照有关规定组建的比选小组负责。
2. 比选人将做比选记录。

合同授予

1. 比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。
2. 中选人确定后，比选人将通知中选人。中选人中选资格被取消或放弃中选的，比选人有权将依评比规则确定的排名第二名的候选中选人作为本项目的中选人，或者重新组织比选，依此类推。
3. 中选人需在比选人通知中选后3个工作日内，按照本比选文件所附合同与比选人（或比选人指定单位）签订合同。
4. 中选人签订合同后必须履行合同要求。若因中选人原因未在规定的时间内完成服务相关工作，则比选人有权解除合同、取消中选人的资格，并取消中选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人还有权追究中选人的全部责任。
5. 比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、中选人认为有必要进行补充的，可另行商定解决。未经比选人同意，中选人不得擅自更改合同条款，否则比选人有权取消中选人的中选资格，同时，由此给比选人造成损失的，比选人还有权追究中选人的全部责任。
6. 接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选人保留在合同正式签订之前任何时候接受或拒绝任何参选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。
中选后相关履约要求

1. 中选人要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，比选人有权解除合同、取消中选人的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人还有权追究中选人的全部责任。
2. 必须满足以下条件才可进行验收：
按合同规定完成所有的工作内容。 

3. 付款方式为：
中选人完成合同内容并通过图审，中选人提供正规、足额的发票，比选人于15个工作日内向中选人支付合同总金额100%款项。

4. 若参选人无法满足本章第3条规定的付款方式要求的，将视为无效参选处理。

中选人必须严格执行《合同》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。
5. 中选人需遵守比选人的各项管理规章制度，如违反相关制度，则按福建省能源石化信息科技有限责任公司相应制度条款进行处理，中选人对此无异议。

其它

1. 参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2. 比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3. 本比选文件的解释权归福建省能源石化信息科技有限责任公司。
附件一  合同范本
（甲）合同编号：                     
（乙）合同编号：                     

福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心

建设项目（加固设计施工一体化）合同
	委托方（甲方）：
	福建省能源石化信息科技有限责任公司

	受托方（乙方）：
	

	签订地点：
	福  州

	签订日期：
	年    月    日


依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规规定，发包人（甲方）与承包人（乙方）经友好协商，在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方就福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心建设项目提供加固设计施工一体化服务订立本合同。

具体内容、范围和要求

乙方委托具备工程设计建筑行业（建筑工程）乙级资质及以上设计资质的设计公司，按国家及地方相关法律法规、行业标准为福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心进行楼板加固设计。
乙方为福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心按按国家及地方相关法律法规、行业标准等进行楼板加固施工，并对加固过程中对相应的板材、墙体、地面、管道等设施进行拆卸，加固完成后对拆卸部位恢复到拆卸前状态。

乙方为福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心进行楼板加固设计施工一体化工程提供完整材料，并顺利通过图审。

二、服务期限：合同签订后7个日历日内完成加固设计施工一体化工程。                    

三、合同价格与支付方式：
 1、本项目合同总总额为人民币      元整(¥   .00)。该费用已包含乙方履行本合同过程中的各项技术咨询、资料、工具、调研、人员劳务、税收等所有费用。甲方不再支付其他费用。

2、甲乙双方同意按以下方式合同费用。

乙方完成合同内容并通过图审，且甲方收乙方提供正规、足额的增值税专用发票后，甲方于15个工作日内向乙方一次性支付合同总金额100%款项。

3、付款方式：双方同意甲方以银行转账的方式向乙方支付应付款项。

开户行： 
户名： 
银行帐号：                

四、甲方职责
（1）甲方负责协调工程建设的必要外部关系，为乙方工作提供外部条件。

（2）对发生不可抗力造成工程无法施工的处置。

（3）甲方授权代表，负责与乙方联系。更换联系代表，应提前书面通知乙方。

（4）甲方应当按时免费向乙方提供与项目有关的相关资料。

五、 乙方职责
（1）按照国家及地方相关法律法规、行业标准和合同工期要求，保质保量完成合同内容；
（2）乙方在合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料，不得侵犯甲方的知识产权；

（3）乙方在服务期内，应当履行约定的义务。逾期不履行义务，每日应按合同总金额的10%比例缴纳违约金。甲方发出书面通知7日后，乙方仍不履行义务的，甲方可解除合同。如因乙方过失而造成甲方的经济损失，乙方还应当向甲方承担赔偿责任。

（4）因不可抗力因素导致合同部分或全部不能履行，受不可抗力因素影响的一方不承担责任。

（5）乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方所产生的各种费用支出，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等等。
六、保密信息的保护

1、保密信息是指甲方提供给乙方的，与项目工作有关的全部信息（甲方自行公开披露的除外），包括但不限于甲方通过书面、口头、电子或其他方式向乙方提供的关于企业生产经营等方面的一切数据、报表、报告、技术信息和记录等内容。未经甲方的事先书面许可，乙方不得向跟本服务无关的第三方直接或间接地透露保密信息。

2、除非因相关法律规定、政府有权部门要求或征得对方同意外，乙方违约导致跟本服务无关的第三方知晓本协议约定的保密信息，按照泄密情况给甲方造成的实际损失认定赔偿金额。

七、 其它约定

1、 在技术服务过程中，乙方如需另聘专家咨询或协助，在技术服务责任范围内发生的费用，由乙方承担。

2、 未经对方的书面同意，任何一方均不得转让本合同确定的权利和义务。

3、 乙方向甲方收取的加固设计施工一体化费用，是其关于本合同的唯一报酬。乙方不得参与可能与本合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

4、 乙方在服务过程中，不得泄露甲方的秘密。

八、 调解与仲裁

因执行本合同所发生的和与本合同有关的一切争议，双方应协商、调解解决。协商、调解不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。在诉讼期间，除了必须在诉讼中解决的问题外，合同其余部分应当继续履行。
九、 本合同生效及其它

1、 甲方的比选文件及乙方参选文件为本合同的有效组成部分，本合同、比选文件、参选文件如有不一致的，按对甲方更有利的条款执行。

2、 本合同经双方签订后生效，一式 肆 份，双方各执 贰 份，具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效。
3、 双方履行完成本合同规定的义务后，本合同即行终止。

4、 未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：福建省能源石化信息科技有限责任公司 （盖公章）

日期：

乙方：    （盖公章）

日期：
附件二  参选文件格式
福建省能源石化集团有限责任公司
生产指挥中心建设项目（加固设计施工一体化）
参  选  文  件
参选人全称：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
法定代表人或参选代表：　　　　　　　　　　（签字）
参选时间：　　                 　　　　　
公司地址：　　　　　　　　　　　　　　　　
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　
附件三  参选报价单
参选报价单
	项目名称
	类别
	含税金额

	福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心建设项目（加固设计施工一体化）
	加固设计
	元

	
	加固施工（含加固区域相关设施拆除和恢复）
	元

	合计
	元

	参选报价所涉及的费用包括但不限于各项技术咨询、资料、工具、调研、税收及服务期间所需的人工费、差旅费、食宿费等参选人发生的所有费用。


参选人（盖章）：
法定代表人/参选代表（签字）：
时  间：
附件四  法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：福建省能源石化信息科技有限责任公司

本授权书声明:注册于       (公司住所)的                  （公司名称)的法定代表人          (法定代表人姓名)代表本公司授权            （代理人的姓名）为公司的参选代表，参加福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心建设项目（加固设计施工一体化）的比选，包括但不限于申请登记、比选竞价、签订合同等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务，与之相关的的一切责任，均由本公司承担。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。
参选人（盖章）：                               
法定代表人（签字）：                               
法定代表人身份证号码：                             
参选代表姓名：        性别：    职务：      
身份证号码：                                        
联系方式：  
附件五  承诺函
承诺函
致：福建省能源石化信息科技有限责任公司

我方对福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心建设项目（加固设计施工一体化）的比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：
1. 我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。
2. 我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的比选标准。
3. 我方承诺：我方满足比选文件规定的参选要求，所提供的材料均为真实、合法、完整。
4. 我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起3个工作日内，我方将按贵方要求与相关单位签订服务合同，并在要求的时间内完成服务等。特此承诺。
参选人（盖章）：                      
法定代表人或参选代表（签字）：          
地  址：                                 
联系人：                                 
电  话：                                 
年    月    日
附件六  资格证明文件
关于资格的声明函
福建省能源石化信息科技有限责任公司：

    关于贵方自主比选邀请，参选人愿意参加福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心建设项目（加固设计施工一体化）的比选，并证明提交的所有文件和说明是准确的和真实的。

1．由市场监督管理机构签发的我方营业执照副本及复印件（加盖公章）一份以及其他参选资格文件。

2．参选人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

参选人名称和地址：（全称并加盖公章）　法定代表人或参选代表：
名称：　　　　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　　
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　签字人姓名：
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　职务：　　　　　　　　
邮编：　　　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　
没有重大违法记录的书面声明

福建省能源石化信息科技有限责任公司：

我公司在参加本项目比选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

                             参选人   （全称并加盖公章）：      
                             法定代表人或参选代表（签字）：               
                             日期：                            
关于提供加固设计服务的书面声明

福建省能源石化信息科技有限责任公司：

若               公司中选贵方福建省能源石化集团有限责任公司生产指挥中心建设项目（加固设计施工一体化），我公司将按国家及地方相关法律法规和行业标准，根据生产指挥中心现状和项目需求开展加固设计，并提供相关资料，确保加固服务顺利通过图审，特此声明。

附件：设计资质证明材料
                             声明人 （全称并加盖公章）：      
                             日期：                            
其它资格证明文件
参选人须根据比选文件中参选人需列的其它相关证明资料（复印件则均需加盖参选人单位公章)

附件七  现状调研确认函
说明：
1.附现状调研确认函。

